**Информация**

**по результатам проведения контрольного мероприятия**

Контрольно-счетной комиссией Ровеньского района в соответствии с планом работы на 2022 год, проведена проверка «Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района» в Управлении капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального района «Ровеньский район» .

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района», утвержденной постановлением администрации Ровеньского района от 09.11.2017 года №429 (с внесенными изменениями от 08.06.2022 года №306) на 2022 год предусмотрены средства в сумме 10000,0тыс.рублей (областные средства).В адресный перечень благоустройства общественных территорий общего пользования на 2022 год включены : п.Ровеньки ул.Айдарская и ул.М.Горького.

В местном бюджете Ровеньского района на 2022 год на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области предусмотрены ассигнования в сумме 10 000 тыс. рублей.

Согласно отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (Ф.0503127) УКС администрации Ровеньского района на 01.10.2022 года расходы на исполнение муниципальной программы составили 10000,0тыс.рублей или 100%.

В соответствии с заключенными контрактами работы по объектам благоустройства общественной территории в муниципальном районе «Ровеньский район» выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Имущество по объектам благоустройства по ул.Айдарская и ул.М.Горького, передано в безвозмездную собственность городского поселения «Поселок Ровеньки».

В ходе проверки осуществлена сверка объемов принятых работ по благоустройству общественной территории в муниципальном районе «Ровеньский район» п.Ровеньки ул.М.Горького , ул.Айдарская, расхождений не установлено. Установленное спортивное оборудование соответствует условиям технического задания .